敏捷测试学习资料

Sauce Demo 手工测试项目

学习网站：https://www.atlassian.com/agile/software-development/testing

测试网站：https://www.saucedemo.com/

一 用户故事和验收标准

四个字段说明

这些字段用于把需求、测试和缺陷串联起来。填写用户故事表时，可以先看本说明。

| 字段 | 是什么意思 | 在本项目中的例子 |
| --- | --- | --- |
| 用户故事 | 描述谁在使用功能、用户想做什么，以及完成后有什么价值。常用格式是“作为一个用户，我希望完成某项操作，以便获得某种价值”。 | US-LOGIN-001：作为注册用户，我希望能够登录系统，以便查看商品并进行购物。 |
| 优先级 | 表示这项需求应该多快处理。P0 最高，必须优先处理；P1 较高，应尽快处理；P2 一般，可以排期处理；P3 较低，可以延后处理。 | 登录和提交订单通常是 P0，商品详情通常是 P1。 |
| 关联用例 | 表示哪些测试用例用来验证这条用户故事，帮助确认需求是否已经被测试覆盖。 | US-LOGIN-001 关联 TC-001、TC-002、TC-003 等登录测试用例。 |
| 关联缺陷 | 表示这条用户故事或测试用例发现了哪些问题。没有发现问题时填写“无”，尚未确认时填写“待填写”。 | 商品浏览用户故事关联 BUG-001、BUG-002。 |

填写顺序建议：先写用户故事，再确定优先级；然后填写验证它的关联用例，最后记录测试发现的关联缺陷。

用户故事一 登录

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | US-LOGIN-001 |
| 用户故事 | 作为注册用户，我希望能够登录系统，以便查看商品并进行购物。 |
| 优先级 | P0 |
| 关联用例 | TC-001 至 TC-004，TC-008 至 TC-011 |
| 关联缺陷 | 无 |

验收标准

[x] AC-LOGIN-001 正确账号可以成功登录并进入商品列表。

[x] AC-LOGIN-002 错误用户名不能登录并显示错误提示。

[x] AC-LOGIN-003 错误密码不能登录并显示错误提示。

[x] AC-LOGIN-004 用户名或密码为空时不能登录并显示必填提示。

[x] AC-LOGIN-005 不同账号状态的登录结果符合预期。

用户故事二 商品浏览

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | US-PRODUCT-001 |
| 用户故事 | 作为登录用户，我希望查看商品列表和详情，以便选择要购买的商品。 |
| 优先级 | P1 |
| 关联用例 | TC-005至TC-007，TC-012 |
| 关联缺陷 | BUG-001、BUG-002 |

验收标准

[x] AC-PRODUCT-001 商品列表可以正常显示。

[x] AC-PRODUCT-002 商品名称、图片、价格和详情相互对应。

[x] AC-PRODUCT-003 点击商品可以进入正确的详情页面。

[x] AC-PRODUCT-004 商品显示异常时可以稳定复现并记录证据。

用户故事三 购物车

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | US-CART-001 |
| 用户故事 | 作为登录用户，我希望将商品加入购物车并删除商品，以便确认购买内容。 |
| 优先级 | P0 |
| 关联用例 | TC-013，TC-014 |
| 关联缺陷 | 无 |

验收标准

[x] AC-CART-001 商品可以加入购物车。

[x] AC-CART-002 购物车数量与商品数量保持一致。

[x] AC-CART-003 商品可以从购物车删除。

[x] AC-CART-004 购物车中的商品信息与用户选择一致。

用户故事四 订单结算

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 编号 | US-CHECKOUT-001 |
| 用户故事 | 作为登录用户，我希望填写收货信息并提交订单，以便完成购物。 |
| 优先级 | P0 |
| 关联用例 | TC-015至TC-018 |
| 关联缺陷 | BUG-003 |

验收标准

[x] AC-CHECKOUT-001 结算信息必填项校验正常。

[x] AC-CHECKOUT-002 订单中的商品、价格和数量正确。

[x] AC-CHECKOUT-003 有效信息可以完成订单提交。

[x] AC-CHECKOUT-004 异常账号的流程差异已经记录并完成确认。

二 测试计划

测试目标

将前两周已有的 Sauce Demo 测试用例和缺陷记录，按照敏捷测试方式重新整理，验证核心用户故事、跟踪缺陷状态，并确定合理的回归测试范围。

测试范围

[x] 登录

[x] 商品浏览和商品详情

[x] 购物车

[x] 订单结算

[x] 缺陷修复验证

[x] 核心流程回归

不在本周范围内

[x] 重新学习等价类、边界值、判定表和状态转换

[x] 重新完整执行前两周已经完成的登录和购物流程

[x] 接口、性能、安全和自动化测试

[x] GitHub Skills 深入学习

测试环境

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 网站 | https://www.saucedemo.com/ |
| 浏览器 | Microsoft Edge |
| 操作系统 | Windows |
| 测试人员 | Tao_Tao_ |
| 测试日期 | 2026.9.23 |
| 测试账号 | standard_user / secret_sauce |

进入标准和退出标准

进入标准

[x] 用户故事已确认

[x] 验收标准已完成

[x] 前两周测试用例和缺陷记录可用

[x] 测试环境可以访问

退出标准

[x] 每个用户故事都有对应测试用例

[x] P0 回归用例已经执行

[x] 缺陷状态已经更新

[x] 未解决风险已经记录

[x] 测试总结已经完成

风险记录

风险状态说明：Open：风险仍存在，需要继续关注或处理；In Progress：已经有人开始处理；Mitigated：已采取措施，风险已经降低；Closed：风险已经消除或不再需要跟踪；Accepted：团队知道风险，但决定暂时接受。

| 风险编号 | 风险描述 | 影响 | 优先级 | 应对措施 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISK-001 | Sauce Demo 网站可能暂时无法访问 | 无法执行测试用例，影响测试进度 | P1 | 记录访问时间和截图；恢复后继续测试 | Open |
| RISK-002 | problem_user 等特殊账号可能出现不稳定行为 | 测试结果可能难以稳定复现 | P1 | 使用 standard_user 对比验证，并记录账号、步骤和截图 | Open |
| RISK-003 | BUG-001、BUG-002、BUG-003 尚未完成修复和回归 | 无法确认核心流程是否达到最终质量要求 | P0 | 跟踪缺陷状态；修复后执行 P0 和 P1 回归测试 | Open |

三 需求与测试用例追踪矩阵

| 用户故事 | 验收标准编号 | 验收标准说明 | 测试用例 | 测试结果 | 缺陷编号 | 是否回归 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-LOGIN-001 | AC-LOGIN-001 | 使用正确账号和密码可以成功登录，并进入商品列表页面 | TC-001 | Pass | 无 | 否 | 核心登录验证 |
| US-LOGIN-001 | AC-LOGIN-002 | 使用错误用户名不能登录，并显示错误提示 | TC-002 | Pass | 无 | 否 | 错误用户名场景 |
| US-LOGIN-001 | AC-LOGIN-003 | 使用错误密码不能登录，并显示错误提示 | TC-003 | Pass | 无 | 否 | 错误密码场景 |
| US-LOGIN-001 | AC-LOGIN-004 | 用户名或密码为空时不能登录，并显示必填提示 | TC-004、TC-005、TC-006 | Pass | 无 | 否 | 空值校验 |
| US-PRODUCT-001 | AC-PRODUCT-002 | 商品名称、图片、价格和商品详情应相互对应 | TC-012 | Fail | BUG-001、BUG-002 | 是 | 修复后需要复测商品信息 |
| US-CART-001 | AC-CART-001 | 商品可以成功加入购物车 | TC-016 | Pass | 无 | 否 | 加入购物车主流程 |
| US-CART-001 | AC-CART-003 | 商品可以从购物车中删除 | TC-017 | Pass | 无 | 否 | 删除商品主流程 |
| US-CHECKOUT-001 | AC-CHECKOUT-001 | 结算信息中的必填项校验正常 | TC-019 | Pass | 无 | 否 | 结算信息校验 |
| US-CHECKOUT-001 | AC-CHECKOUT-003 | 填写有效信息后可以完成订单提交 | TC-020 | Fail | BUG-003 | 是 | 修复后需要复测订单流程 |

覆盖检查

[x] 每条用户故事至少有一条测试用例

[x] 每条验收标准至少有一条测试用例

[x] 每个失败用例都关联了缺陷或观察项

[x] 每个高优先级缺陷都确定了回归范围

[x] 没有测试用例脱离任何用户故事

| 待补充项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 未关联用户故事的用例 | 无；当前 20 条用例均可归入登录、商品、购物车或结算用户故事 |
| 未关联验收标准的用例 | TC-007、TC-008、TC-009、TC-010、TC-011、TC-013、TC-014、TC-015、TC-018；建议继续补充对应验收标准 |
| 需要新增的用例 | 无；优先补充上述用例与验收标准的对应关系 |

四 缺陷流转记录

缺陷状态说明：Open：缺陷已记录，等待分配或处理；Assigned：缺陷已分配给责任人；Fixed：开发已修复，等待测试验证；Ready for Retest：已准备好重新测试；Closed：测试验证通过，缺陷关闭；Reopened：复测失败或问题再次出现，缺陷重新打开。

| 缺陷编号 | 当前状态 | 处理人 | 开发反馈 | 修复日期 | 复测日期 | 复测结果 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | Open | 开发人员 | 已记录，等待确认复现和修复 | 尚未修复 | 尚未安排 | Not Tested | 确认复现后修复 |
| BUG-002 | Open | 开发人员 | 已记录，需进一步确认影响范围 | 尚未修复 | 尚未安排 | Not Tested | 确认复现后修复 |
| BUG-003 | Open | 开发人员 | 已记录，需对比 standard_user 和 problem_user | 尚未修复 | 尚未安排 | Not Tested | 完成对比后确定修复方案 |

缺陷流转练习

| 缺陷编号 | 流转路径 |
| --- | --- |
| BUG-001 | Open → Assigned → In Progress → Fixed → Ready for Retest → Closed |
| BUG-002 | Open → Assigned → In Progress → Fixed → Ready for Retest → Reopened |
| BUG-003 | Open → Assigned → In Progress → Deferred |

团队协作记录

| 日期 | 角色 | 讨论内容 | 决定 | 后续动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-23 | 产品 | 确认缺陷是否影响核心流程和验收标准 | 纳入本次缺陷跟踪和回归范围 | 确认验收标准 |
| 2026-09-23 | 开发 | 确认缺陷是否可以复现以及影响范围 | 分配给开发人员处理 | 更新缺陷状态和修复说明 |
| 2026-09-23 | 测试 | 准备截图、复现步骤和回归用例 | 修复后执行复测 | 记录 Pass、Fail 或 Blocked |

五 回归测试计划

P0 核心回归用例

| 编号 | 回归内容 | 关联模块 | 执行结果 | 缺陷编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REG-001 | 正确账号登录 | 登录 | Pass |  | 核心登录功能正常 |
| REG-002 | 登录后进入商品列表 | 登录、商品 | Pass |  | 登录后页面正常 |
| REG-003 | 商品加入购物车 | 商品、购物车 | Pass |  | 商品可以加入购物车 |
| REG-004 | 购物车数量正确 | 购物车 | Pass |  | 数量显示正确 |
| REG-005 | 购物车商品信息正确 | 购物车 | Pass |  | 商品信息可以正常查看 |
| REG-006 | 进入结算页面 | 购物车、结算 | Pass |  | 可以进入结算页面 |
| REG-007 | 填写结算信息 | 结算 | Pass |  | 必填项校验正常 |
| REG-008 | 提交订单并显示完成页面 | 结算 | Fail | BUG-003 | 异常账号流程仍需修复后回归 |

P1 缺陷相关回归用例

| 编号 | 回归内容 | 回归原因 | 执行结果 | 关联缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REG-009 | 商品图片和名称对应 | 验证 BUG-001 修复 | Fail | BUG-001 |
| REG-010 | 商品详情与列表信息对应 | 验证 BUG-002 修复 | Fail | BUG-002 |
| REG-011 | 不同账号购物流程结果一致 | 验证 BUG-003 影响 | Fail | BUG-003 |

回归执行记录

| 执行日期 | 执行人 | 版本或变更说明 | 通过 | 失败 | 阻塞 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-23 | Tao_Tao_ | Sauce Demo 当前版本；基于已有缺陷进行核心流程回归 | 7 | 4 | 0 | 核心流程可执行，但需修复 BUG-001、BUG-002、BUG-003 后再次回归 |

回归结论：P0 核心回归用例通过 7 条、失败 1 条；P1 缺陷相关回归用例失败 3 条。当前核心流程可以执行，但 BUG-001、BUG-002、BUG-003 尚未修复并完成复测，暂不建议判定为完全通过。

六 测试总结

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试周期 | 2026-09-23 |
| 测试人员 | Tao_Tao_ |
| 测试环境 | Windows + Microsoft Edge |
| 本周重点 | 敏捷测试、需求追踪、缺陷流转、回归测试 |
| 测试对象 | Sauce Demo |

本周完成内容

[x] 完成用户故事和验收标准

[x] 完成需求与测试用例追踪矩阵

[x] 更新已有缺陷的状态流转

[x] 确定 P0 和 P1 回归范围

[x] 完成核心流程回归测试

[x] 完成测试计划

[x] 完成风险记录

统计结果

| 指标 | 数量 |
| --- | --- |
| 用户故事数量 | 4 |
| 验收标准数量 | 18 |
| 继承的测试用例 | 20 |
| 本周新增测试用例 | 0 |
| P0 回归用例 | 8 |
| P1 回归用例 | 3 |
| 已跟踪缺陷 | 3 |
| 已关闭缺陷 | 0 |
| 重新打开缺陷 | 0 |
| 未解决风险 | 3 |

缺陷状态结果

| 缺陷编号 | 原状态 | 当前状态 | 是否复测 | 复测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | Open | Open | 否 | Not Tested | 等待开发修复商品信息不一致问题 |
| BUG-002 | Open | Open | 否 | Not Tested | 等待开发确认商品操作异常范围 |
| BUG-003 | Open | Open | 否 | Not Tested | 等待开发修复异常账号购物流程问题 |

测试结论

测试结论：登录、商品浏览、购物车和结算核心流程均已完成测试与回归检查。当前发现的 3 个缺陷仍处于 Open 状态，尚未完成修复和复测，因此当前版本不建议直接判定为完全通过；应在缺陷修复后再次执行相关 P0 和 P1 回归用例。